

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – г. ОСТАШКОВ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«11» декабря 2017 г. г. Осташков № 646

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» |  |

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016г №10), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017г №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», постановления Правительства Тверской области от 01.09.2017 года № 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (прилагается).
2. Установить, что в ходе реализации программы муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Селигер» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» adm-ostashkov.ru. в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Осташковского

городского округа А.А. Титов

Приложение к постановлению

администрации МО «Городское поселение – г. Осташков»

от «11» декабря 2017 г. № 646

**Муниципальная программа**

**муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

г. Осташков

2017 год

**Паспорт**

**муниципальной программы муниципального образования**

**«Городское поселение – г. Осташков»**

**«Формирование современной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) |
| Администратор муниципальной программы | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» (далее – поселение) |
| Участники муниципальной программы | Организации и жители поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды территории МО «Городское поселение – г. Осташков» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков» (далее – подпрограмма 1).Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования МО «Городское поселение – г. Осташков» (далее – подпрограмма 2).  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 574 935,47 тыс. рублей, из них:494 444,51 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;64 392,77 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,16 098,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | всего  | ФБ  | ОБ  | МБ |
| 2018 | 163 144,31 | 140 304,11 | 18 272,16 | 4 568,04 |
| 2019 | 127 147,13 | 109 346,54 | 14 240,48 | 3 560,11 |
| 2020 | 67 705,98 | 58 227,14 | 7 583,07 | 1 895,77 |
| 2021 | 86 980,55 | 74 803,27 | 9 741,82 | 2 435,46 |
| 2022 | 129 957,50 | 111 763,45 | 14 555,24 | 3 638,81 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы)\*  | 1. Обеспечение доли количества благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на уровне 65%.2. Обеспечение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий на уровне 70 %.3. Обеспечение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий на уровне 85%. |

*\*) Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) будут определены после завершения формирования перечней придомовых территорий и мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022 годах*

**Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков» |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы)\*  | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;2. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий;3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;4. Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий;5. Обеспечение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными домовыми территориями от общей численности жителей поселения) на уровне 65%.6. Обеспечение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенного в муниципальную программу в размере 1%.7. Обеспечение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 1680 чел/часов. |
| Источники финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования, направляемых на выполнение подпрограммы составляет 362 641,76 тыс. рублей, из них:311 871,92 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;40 615,86 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,10 153,98 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 | 32 740,96 | 28 157,23 | 3 666,98 | 916,75 |
| 2019 | 54 964,00 | 47 269,04 | 6155,97 | 1 538,99 |
| 2020 | 59 398,75 | 51 082,93 | 6 652,65 | 1 663,17 |
| 2021 | 86 380,55 | 74 287,27 | 9 674,62 | 2 418,66 |
| 2022 | 129 157,50 | 111 075,45 | 14 465,64 | 3616,41 |

 |
| Объем финансирования задач подпрограммы 1  | Общий объем средств составляет 362 641,76 тыс. рублей, из них:Задача 1 – 297 235,86 тыс. рублей (минимальный перечень)Задача 2 – 65 405,90 тыс. рублей (дополнительный перечень) |

**Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Благоустройство территорий общего пользования МО «Городское поселение – г. Осташков» |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы)  | 1. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;2. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования;5. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;4. Обеспечение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения 70 %. |
| Источники финансирования подпрограммы 2 | Общий объем финансирования, направляемого на выполнение подпрограммы составляет 212 293,71 тыс. рублей, из них:182 572,59 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;23 776,91 тыс. рублей за счет средств областного бюджета5 944,21 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  всего | ФБ  | ОБ | МБ  |
| 2018 | 130 403,35 | 112 146,88 | 14 605,18 | 3 651,29 |
| 2019 | 72 183,13 | 62 077,50 | 8 084,51 | 2 021,12 |
| 2020 | 8 307,23 | 7 144,21 | 930,42 | 232,60 |
| 2021 | 600,00 | 516,00 | 67,20 | 16,80 |
| 2022 | 800,00 | 688,00 | 89,60 | 22,40 |

 |
| Объемы финансирования задач подпрограммы 2  | Общий объем средств составляет, 212 293,71 тыс. рублей, из них:Задача 1 – 128 778,76 тыс. рублей благоустройство парков и скверов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 | 69 365,47 | 59 654,31 | 7 768,93 | 1 942,23 |
| 2019 | 57 413,29 | 49 375,43 | 6 430,29 | 1 607,57 |
| 2020 | 600,00 | 516,00 | 67,20 | 16,80 |
| 2021 | 600,00 | 516,00 | 67,20 | 16,80 |
| 2022 | 800,00 | 688,00 | 89,60 | 22,40 |

Задача 2 – 83 514,95тыс. рублей благоустройство пешеходных тротуаров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 | 61 037,88 | 52 492,57 | 6 836,25 | 1 709,06 |
| 2019 | 14 769,84 | 12 702,07 | 1 654,22 | 413,55 |
| 2020 | 7 707,23 | 6 628,21 | 863,22 | 215,80 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |

**РАЗДЕЛ I.**

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Подраздел I**

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы и прогноз ее развития**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Город Осташков является административным центром муниципального образования МО «Городское поселение – г. Осташков», Тверской области, расположен в 198 км от областного центра. Население города в 2016 году составило 17,2 тыс. чел. На территории города Осташкова на 2017 год расположено 156 многоквартирных домов не признанных аварийными.

Следует отметить, что количество многоквартирных жилых домов постоянно растет. При этом в проведении ремонта особо остро нуждаются придомовые территории многоквартирных домов введенных в эксплуатацию 25-50 лет назад.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Благоустройством территории занимается администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», Управляющие компании многоквартирных домов, сами жители.

В целях повышения эстетической и как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

По состоянию на начало 2017 года в городе Осташкове имеются парк Свободы, парк Юность, сквер Магницкого, сквер Черкасова, сквер К. Заслонова, городская Набережная, место для купания полуостров Житное и ряд территорий общего пользования (Аллея славы, скверы у МКД и т. д.).

В настоящее время в г. Осташкове проводится освоение новых и реконструкция старых территорий под жилую и нежилую застройку. Вместе с этим возникают проблемы, связанные с состоянием городской среды на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также на территориях общего пользования:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях:

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, пешеходные тротуары, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;

- необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.

Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным

потребностям жителей города, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления. При этом среди приоритетных объектов следует обозначить:

- придомовые территории многоквартирных жилых домов (МКД);

- места общего пользования и массового посещения.

Благоустройство придомовых территорий МКД напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

Однако, принимая во внимание размеры городской территории относящейся к МКД и общественным зонам, предпринимаемых мер явно недостаточно для коренного изменения сложившейся ситуации. Вопросы обеспечения надлежащего состояния и комфортности городской среды, включая озеленение и насыщение городской территории объектами благоустройства, для города Осташкова остаются актуальными и требуют программного решения.

На территории города Осташкова имеется 10 мест общего пользования, требующих первоочередного проведения благоустройства. Это парк Свободы, площадь Свободы, Набережная города, парк Юность, сквер Черкасова, сквер Магницкого, место для купания на полуострове Житное, Набережный сад, Бульвар на ул. Евстафьевской, сквер К. Заслонова, также пешеходные тротуары на основных направлениях города Осташкова.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий необходимо проведение следующих мероприятий: асфальтирование площадок и проездов, обустройство парковочных площадок, устройство освещения, вырубка старых деревьев, посадка деревьев, обустройство ограждений, вертикальная планировка, прочистка и засыпка канав с укладкой железобетонных труб, укрепление ограждения Набережной, устройство игровых площадок, установка скамеек и урн, а так же малых архитектурных форм, укладка растительного грунта с засевом трав и другое благоустройство.

Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации Программы следующие.

1. Обеспечение комплексного подхода к решению масштабных, сложных и многообразных проблем Программы на основе выработки единой методологической основы (используемых понятий, требований, критериев, нормативов и т.д.).

2. Определение полномочий и ответственности в рамках Программы позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

3. Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы. В рамках Программы определяются показатели-индикаторы результативности Программы, которые позволяют оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и своевременно вносить соответствующие корректировки.

4. Возможность участия в федеральных и региональных программах, что позволяет дополнительно привлечь к решению поставленных задач средства регионального и федерального бюджетов.

На основании изложенного, а также учитывая положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10) разработана программа МО «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы.

Программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций города Осташкова в ее формировании и исполнении.

**Подраздел II**

**Приоритеты муниципальной политики
в сфере благоустройства**

При определении приоритетов политики Администрацией в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10);

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- а также направления муниципальной политики в сфере благоустройства в рамках реализации в 2018-2022 гг. на территории поселения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2018-2022 гг. определяет:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территории городского поселения,

- оценку физического состояния всех дворовых территорий МКД, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков в городе,

- вовлечение граждан и общественных организаций (представителей общества инвалидов) в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбор дворовых территорий,

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды маломобильных граждан в зоне общественных пространств,

- реализацию мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий городского поселения в надлежащем комфортном состоянии.

Для реализации указанной цели вводятся следующие основные понятия.

Под **дворовой территорией** понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Минимальный перечень видов работ** по благоустройству дворовых территорий содержит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, софинансируемых за счет средств, полученных поселением в 2017 году в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

**Перечень дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемых за счет средств, полученных поселением в 2018-2022 гг. в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета, а также при финансовом участии жителей (в сумме 1 % от общей стоимости соответствующего вида работ) (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Таблица

**Общая характеристика**

**минимального и дополнительного перечней работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимальный перечень работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | **Дополнительный перечень работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| * Ремонт дворовых проездов
* Обеспечение освещения дворовых территорий
* Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора)
 | * Оборудование детских и (или) спортивных площадок
* Оборудование автомобильных парковок
* Выполнение работ по озеленению территорий
 |
| Минимальный перечень работ установлен подпунктом «а» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год» | Дополнительный перечень работ установлен подпунктом «б» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год» |
| **Форма участия заинтересованных лиц:**– трудовое участие (субботник) | **Форма участия заинтересованных лиц:** – трудовое участие (субботник); – финансовое участие (в сумме 1% от общей стоимости соответствующего вида работ). |

Таблица

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,**

**входящих в состав минимального и дополнительного перечней**

**работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Единица изменения** | **Расценка (руб.)** |
| **I.** | **Минимальный перечень работ** **по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |
| **1.1.** | **Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие)** |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см. разборка и установка бортовых камней) | 1 кв. м покрытия | 520,00 |
| 1 пог. м бортового камня  | 1471,00 |
| 1.1.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см. разборка и установка бортовых камней) | 1 кв.м покрытия | 1242,00 |
| 1 пог. м бортового камня  | 1471,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение освещения дворовых территорий** |  |  |
| 1.2.1. | Установка опоры уличного освещения | 1 ИТ. | 19 722,30 |
| 1.2.2. | - комплект материалов | 1 комплект | 16 758,14 |
| 1.2.3. | - перечень работ (4 вида работ) | 1 набор | 2 964,16 |
| **1.3.** | **Установка урн и скамеек** |  |  |
| 1.3.1. | Установка скамеек | 1 шт. | 14242,00 |
| 1.3.2. | Установка урн | 1 шт. | 3155,00 |
| **II.** | **Дополнительный перечень работ** **по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |
| **2.1.** | **Оборудование детских и спортивных площадок** |  |  |
| 2.1.1. | Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ | 1 площадка | 1 000 000,00 |
| 2.1.2. | Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ | 1 площадка(в зависимости от оборудования и размеров) | от 500 000,00 |
| **2.2.** | **Оборудование автомобильных парковок** |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см. разборка и установка бортовых камней) | 1 кв. м покрытия | 520,00 |
| 1 пог. м бортового камня  | 1471,00 |
| 2.2.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см. разборка и установка бортовых камней) | 1 кв.м покрытия | 1242,00 |
| 1 пог. м бортового камня | 1471,00 |
| 2.3.  | **Озеленение дворовых территорий**  |  |  |
| 2.3.1. | Устройство газона | 1 кв. м | 320,29 |
| 2.3.2. | Посадка кустарника в живой изгороди двухрядной (5 шт./м.п. | 1 пог.м | 1 724,33 |
| 2.3.3. | Посадка кустарника в живой изгороди однорядной (3 шт./м.п. | 1 пог.м. | 2 999,48 |
| 2.3.4. |  Посадка деревьев | 1 шт. | 13 368,04 |

Минимальный перечень работ по благоустройству является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, и реализуемых только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

**Под общественной территорией (территорией общего пользования)** понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, иная территория).

**Подраздел III**

**Прогноз ожидаемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 85 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 32,83 га, территории которых будут соответствовать эксплуатационным нормам и требованиям.

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на 70% от общего количества дворовых территорий отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям; - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Осташкова на 65%;

- увеличение количества трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 1680 чел/час.; - увеличение количества благоустроенных территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования -10ед./17,46га;

-увеличение доли благоустроенных территорий общественного пользования от общего количества общественных территорий - 85%

- увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения города Осташкова 80%;

- увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общественного пользования -1680 чел/час.

**Подраздел IV**

**Объем средств и источники финансирования**

**муниципальной программы**

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства федерального бюджета, регионального бюджета, а также средства бюджета поселения. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 гг. составит 574 935,47 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 494 444,51 тыс. руб.

- областной бюджет – 64 392,77 тыс. руб.

- местный бюджет –16 098,19 тыс. руб.

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы в 2018-2022 г.г., в разрезе подпрограмм, задач и источников финансирования приведена в таблице.

Таблица

**Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

*тыс. руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Объем финансиро-вания, всего | В том числе по источникам |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков» |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | 362 641,76 | 311 871,92 | 40 615,86 | 10 153,98 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий МО «Городское поселение – г. Осташков» |
| Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения. | 212 293,71 | 182 572,59 | 23 776,91 | 5 944,21 |

Дополнительная информация о финансировании муниципальной программы приведена **в приложении № 1 к** муниципальной программе.

**Подраздел V**

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных программных мероприятий представлен в **приложении № 2** к муниципальной программе.

Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков»» планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу;

- благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу;

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций дизайн – проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут сформирован реестр (адресный перечень) придомовых территорий для включения в муниципальную программу, а так же дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

Для решения задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков» планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация проведения субботников на придомовых территориях.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут очищены дворовые территории от мусора, произведена обрезка кустарников дворовых территорий.

Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселений» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования МО «Городское поселение – г. Осташков»» планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу;

- благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу;

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут сформирован реестр территорий общего пользования для включения в муниципальную программу, а так же дизайн – проект благоустройства территорий общего пользования.

Для решения задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования МО «Городское поселение – г. Осташков»» планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация проведения субботников на территориях общего пользования.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут проводиться субботники по благоустройству территорий общего пользования.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в **приложении 3** к настоящей муниципальной программе.

Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городское поселение «Городское поселение – г. Осташков», приведенном в **приложении 4** к настоящей муниципальной программе.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, улучшение условий проживания и жизнедеятельности жителей, беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, создание условий для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятия спортом для всех жителей города, повышение привлекательности поселения.

**РАЗДЕЛ II.**

**МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Подраздел I**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее разделение работы при реализации муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности и взаимодействия при реализации муниципальной программы;

в) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

**Подраздел II**

**Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами МО «Городское поселение – г. Осташков».

Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих включению в муниципальную программу (далее – Перечень), осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу МО «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.

Предложение, оформленное в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, должно содержать следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству – ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству – оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

г) форму трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории – субботник;

д) форму участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 1% от объема финансирования, предусмотренного в бюджете муниципального образования на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

е) представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

ж) решение о принятии оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на последующее обслуживание (содержание) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Перечень, регулируется «Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 годы (**приложение № 5** к настоящей муниципальной программе).

Механизм отбора общественных территорий в целях формирования реестра общественных зон и их последующего включения в муниципальную программу определяется утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу МО «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов МО «Городское поселение – г. Осташков» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Осташковского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

2) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

**Подраздел III**

**Взаимодействие администратора**

**муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями,**

**со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе**

**с социально ориентированными некоммерческими организациями**

**при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) обеспечения привлечения организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий программы;

б) обеспечения публичности (открытости), достоверности информации о реализации мероприятий муниципальной программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в муниципальной программе, о проводимых конкурсах в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Раздел IV**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по управлению рисками**

На реализацию программы могут повлиять риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, а именно:

а) финансовые риски: непредставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местного бюджетов, невыполнение своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

б) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

в) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

г) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства;

д) социальные риски: низкая социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части местного бюджета, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в местный бюджет и муниципальную программу,

д) проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ в интересах стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации Проекта.

Таблица

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
|  | КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ |
| 1. | Отсутствие заявок на получение бюджетных средств на благоустройство | 1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.
2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.
 |
| 2. | Отсутствие средств федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования реализации проектов и содержания созданных в рамках Программы объектов | 1. Выполнение требований к Программе, выдвигаемых на федеральном и региональном уровнях, с целью получения субсидий на реализацию программных мероприятий по благоустройству.2. Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. |
| 3. | Отсутствие претендентов на проведение работ при размещении муниципального заказа, проведение повторных торгов, как следствие изменение сроков исполнения программных мероприятий | Изучение и использование положительного опыта других муниципальных образований |
| 4. | Заключение муниципального контракта с организациями неспособными исполнить свои обязательства | Надлежащее правовое сопровождение процедуры заключения муниципального контракта, выявление недобросовестных подрядчиков на стадии заключения муниципального контракта |
| 5. | Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой | 1. Активная работа па сбору информации для формирования индекса2. Организация составления паспортов дворовых территорий3. Подготовка предложений по корректировке методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса |
| ВОЗМОЖНОСТИ |
| 1. | Запрос представителей бизнеса на участие в проекте по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | 1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  |
| 2. | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создает дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов | 1. Обязательное обсуждение с гражданами проектов по благоустройству2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами |
| 3. | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например: общество инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций | 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству с привлечением общественных организаций (объединений)
2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству
3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с представителями общественных организаций (объединений)
 |

Приложение 1

 к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Исполнитель** | **Источник финанси-рования** | **Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования****(тыс. рублей)** | **Общий объем бюджетных ассигнований****(тыс. рублей)** |
|
| Объем финансирования, всего,в том числе: | ФБ | 494 444,51 | 574 935,47 |
| ОБ | 64 392,77 |
| МБ | 16 098,19 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков» | Осташковский городской округ | ФБ | 311 871,92 | 362 641,76 |
| ОБ | 40 615,86 |
| МБ | 10 153,98 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования МО «Городское поселение – г. Осташков» | Осташковский городской округ | ФБ | 182 572,59 | 212 293,71 |
| ОБ | 23 776,91 |
| МБ | 5 944,21 |

**Условные обозначения:**

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков»** |
| **Задача 1.**Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения |
| Основное мероприятие 1.1. Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу  | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», общественная комиссия, жители поселения | 25 ноября 2017 г. | Перечень заявок по благоустройству домовых территорий для включения в муниципальную программу | Сбор заявок в соответствии с Постановлением администрации МО» Городское поселение – г. Осташков» от 19.09.2017 №451  | Количество включенных дворовых территорий в программу |
| Основное мероприятие 2.1.Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу | Общественная комиссия | До 01.12.2017 | Перечень дворовых территорий для включения в муниципальную программу  | Обсуждение о включении в Программу в соответствии с Постановлением администрации МО» Городское поселение – г. Осташков» от 20.09.2017 №456 | Количество включенных дворовых территорий в программу |
| Основное мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», жители поселения | 2018-2022 | Благоустроенные дворовые территории | Выполнение проектов, утверждение смет, проведение открытых аукционов на проведение работ по благоустройству |  Выполнение работ по благоустройству дворовых территории |
| Основное мероприятие 4.1.Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», жители поселения | 2018-2022 | Дизайн – проекты благоустройства придомовых территорий | Утверждение Дизайн – проектов дворовых территорий со старшими по домам  | Повышение уровня благоустройства территорий |
| **Задача 2.** Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения |
| Основное мероприятие 2.1. Организация принятия поселением правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Министерства строительства Российской Федерации, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», поселения | 2018-2022 | Решение совета депутатов МО «Городское поселение – г. Осташков», от 18.08.2017 г. №222 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» Повышение уровня благоустройства на территории г. Осташкова | Повышение уровня благоустройства на территории г. Осташкова |  |
| Основное мероприятие 2.2. Организация проведения субботников на придомовых территориях | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», | 2018-2022 | Чистые придомовые территории | Привлечение граждан для участия в субботниках на дворовых территориях | Заинтересованность населения в благоустройстве территорий |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков»** |
| **Задача 1**. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения. |
| Основное мероприятие 1.1. Организация приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», общественная комиссия, жители поселения | 2018-2022 | Перечень заявок по благоустройству общественных территорий для включения в муниципальную программу | Сбор заявок в соответствии с Постановлением администрации МО» Городское поселение – г. Осташков» от 19.09.2017 №451  | Количество включенных дворовых территорий в программу |
| Основное мероприятие 2.1.Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу | Общественная комиссия | 2018-2022 | Реестр территорий общего пользования для включения в муниципальную программу  | Обсуждение о включении в Программу в соответствии с Постановлением администрации МО» Городское поселение – г. Осташков» от 20.09.2017 №456 | Количество включенных общественных территорий в программу |
| Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», жители поселения | 2018-2022 | Благоустроенные территории общего пользования | Обсуждение о включении в Программу в соответствии с Постановлением администрации МО» Городское поселение – г. Осташков» от 20.09.2017 №456 | Количество включенных общественных территорий в программу |
| Основное мероприятие 4.1.Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», жители поселения | 2018-2022 | Дизайн – проект благоустройства территории общего пользования | Утверждение Дизайн – проектов дворовых территорий со старшими по домам | Повышение уровня благоустройства территорий |
| **Задача 2.** Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения |
| Основное мероприятие 2.1. Организация принятия поселением правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Министерства строительства Российской Федерации, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству территорий общего пользования | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», жители поселения | 2018-2022 | Решение совета депутатов МО «Городское поселение – г. Осташков», от 18.08.2017 г. №222 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» | Повышение уровня благоустройства на территории г. Осташкова |  |
| Основное мероприятие 2.2. Организация проведения субботников на территориях общего пользования | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков», жители поселения | 2018-2022 | Чистые территории общего пользования | Привлечение граждан для участия субботников на территориях общего пользования | Заинтересованность населения в благоустройстве территорий |

Приложение 3

к муниципальной программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022гг\* |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков»** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 84 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв. м. | 328 366 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 65 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | Проценты | 70 |
| 5 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей поселения)  | Проценты | 65 |
| 6 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенного в муниципальную программу | Проценты | 1 |
| 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | Чел/часы | 200 |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования МО «Городское поселение – г. Осташков»** |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 13 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв. м. | 174 643 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты | 85 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения | Кв. м. | 10 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения | Проценты |

\*)  Плановые значения показателей муниципальной программы будут определены после завершения формирования перечней придомовых территорий и мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022 гг.

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Городское поселение – г. Осташков»,**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения в рамках муниципальной программы МО «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный подпунктом «б» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» – перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

**2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем предоставляются в администрацию МО «Городское поселение – г. Осташков», (далее – администрация поселения).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных документов о перечислении средств и (или) внесении средств на счет администрации поселения, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию поселения не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. **Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета поселения – администрации поселения, открытый в установленном порядке в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта администрация поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход местного бюджета с момента их зачисления на лицевой счет администрации поселения.

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации поселения, как получателя средств бюджета поселения, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

3.6. Администрация поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий*.*

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения, в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 5

к муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

**МО «Городское поселение – г. Осташков»**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу МО «Городское поселение – г. Осташков» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее муниципальная программа).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией поселения, с привлечением товариществ собственников жилья, управляющих организаций, иных лиц, выбранных заинтересованными лицами на основании предложений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Дизайн-проект должен учитывать, что условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 6

к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Расчет стоимости благоустройства придомовых территорий по федеральной программе "Формирование современной городской среды" по Осташковскому городскому округу** **на 2018-2022г.г.** |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Адрес | Минимальный перечень работ, руб. | Дополнительный перечень работ (озеленение, благоустройство), руб. | Детская площадка, руб. | Спортивная площадка, руб. | Итого по минимальному перечню, руб. | итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость 1 м2 территории в ценах 3 квартала 2017г., руб. | 813,44 | 145,42 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Рабочая д. 42/45 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Кузнечная д. 35 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Рабочая д. 38/40 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Рябочкина д. 38 а |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | пер. Адрианова д. 19 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого общий двор | 13 897 622,40 | 2 484 500,70 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 484 501 | 18 382 123 | 18 382 123 |  |  |  |  |
| 6 | ул. М.Горького д. 29 | 8 159 616,64 | 1 458 708,02 | 500 000,00 |  | 1 958 708 | 10 118 325 | 10 118 325 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Тимофеевскаяд. 56 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | пер. Адриановад. 17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Рябочкина д. 39 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Рабочая д. 36 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого общий двор | 11 400 361,60 | 2 038 061,30 | 500 000,00 |  | 2 538 061 | 13 938 423 |  |  | 13 938 423 |  |  |
| 11 | ул. Володарсклгод. 43 | 1 896 128,64 | 338 974,02 | 500 000,00 |  | 838 974 | 2 735 103 |  | 2 735 103 |  |  |  |
| 12 | просп. Гвардейский д. 1 | 3 691 390,72 | 659 915,96 | 500 000,00 |  | 1 159 916 | 4 851 307 |  |  | 4 851 307 |  |  |
| 13 | ул. 1-я Железнодорожная д. 1а | 1 787 941,12 | 319 633,16 |  |  | 319 633 | 2 107 574 |  |  | 2 107 574 |  |  |
| 14 | Микрорайон д. 6 | 3 671 868,16 | 656 425,88 | 500 000,00 |  | 1 156 426 | 4 828 294 |  |  | 4 828 294 |  |  |
| 15 | Микрорайон д. 15 | 4 831 833,60 | 863 794,80 | 500 000,00 |  | 1 363 795 | 6 195 628 |  | 6 195 628 |  |  |  |
| 16 | Микрорайон д. 8 | 4 238 022,40 | 757 638,20 |  |  | 757 638 | 4 995 661 |  | 4 995 661 |  |  |  |
| 17 | Микрорайон д. 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Микрорайон д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 463 029,76 | 1 512 949,68 |  |  | 1 512 950 | 9 975 979 |  | 9 975 979 |  |  |  |
| 19 | Микрорайон д. 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Микрорайон д. 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Микрорайон д. 11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Микрорайон д. 17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 723 761,92 | 3 347 277,56 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 847 278 | 23 571 039 |  | 23 571 039 |  |  |  |
| 23 | Микрорайон д. 18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Володарскогод. 173 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Володарского д. 175 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 574 753,28 | 1 354 151,04 | 500 000,00 |  | 1 854 151 | 9 428 904 |  |  | 9 428 904 |  |  |
| 26 | ул. К. Заслонова д. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. К. Заслоновад. 3б |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 518 310,40 | 2 059 147,20 |  |  | 2 059 147 | 13 577 458 |  |  |  |  | 13 577 458 |
| 28 | Микрорайон д. 3 | 4 956 289,92 | 886 044,06 | 500 000,00 |  | 1 386 044 | 6 342 334 |  |  |  |  | 6 342 334 |
| 29 | Микрорайон д. 14 | 5 599 720,96 | 1 001 071,28 |  |  | 1 001 071 | 6 600 792 |  |  |  |  | 6 600 792 |
| 30 | ул. К. Заслоновад. 9 а | 3 514 060,80 | 628 214,40 | 500 000,00 |  | 1 128 214 | 4 642 275 |  |  |  |  | 4 642 275 |
| 31 | ул. Володарского д. 187 | 5 846 193,28 |  |  |  | 0 | 5 846 193 |  |  |  |  | 5 846 193 |
| 32 | ул. Шевчука д. 6 | 2 592 433,28 |  |  |  | 0 | 2 592 433 |  |  |  |  | 2 592 433 |
| 33 | ул. Урожайная д.2 | 1 741 575,04 |  |  | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 2 741 575 |  | 2 741 575 |  |  |  |
| 34 | ул. Урожайная д.4 | 3 664 547,20 |  |  |  | 0 | 3 664 547 |  | 3 664 547 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Строителей д. 1/3 | 1 293 369,60 | 231 217,80 |  |  | 231 218 | 1 524 587 |  |  |  |  | 1 524 587 |
| 36 | ул. Урожайная д. 5 | 2 651 000,96 | 473 923,78 |  |  | 473 924 | 3 124 925 |  |  |  |  | 3 124 925 |
| 37 | ул. Загородная д. 18 | 3 173 229,44 | 567 283,42 | 500 000,00 |  | 1 067 283 | 4 240 513 | 4 240 513 |  |  |  |  |
| 38 | ул. Загородная д. 26 б | 6 469 288,32 | 1 156 525,26 |  |  | 1 156 525 | 7 625 814 |  |  | 7 625 814 |  |  |
| 39 | ул. Загородная д. 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 40 | пер. Островского д. 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 41 | Новый проезд д. 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 828 480,00 | 2 472 140,00 | 500 000,00 |  | 2 972 140 | 16 800 620 |  |  |  | 16 800 620 |  |
| 42 | пер. 1-й Путейский д. 23 | 4 380 374,40 | 783 086,70 |  |  | 783 087 | 5 163 461 |  |  | 5 163 461 |  |  |
| 43 | ул. Загородная д. 24 а | 3 247 252,48 | 580 516,64 |  |  | 580 517 | 3 827 769 |  |  | 3 827 769 |  |  |
| 44 | пер. Путейский д. 21 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 45 | пер. Путейский д.19 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 214 150,40 | 932 142,20 | 500 000,00 |  | 1 432 142 | 6 646 293 |  |  | 6 646 293 |  |  |
| 46 | пер. 2-й Путейский д. 20 | 1 281 168,00 | 229 036,50 |  |  | 229 037 | 1 510 205 |  |  |  |  | 1 510 205 |
| 47 | Новый проезд д. 1 | 5 188 120,32 | 927 488,76 | 500 000,00 |  | 1 427 489 | 6 615 609 |  |  |  |  | 6 615 609 |
| 48 | Микрорайон д. 16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 49 | Микрорайон д. 7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 50 | Микрорайон д. 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 575 251,20 | 2 069 326,60 | 500 000,00 |  | 2 569 327 | 14 144 578 |  |  |  |  | 14 144 578 |
| 51 | ул. Шевчука д. 7 | 5 210 896,64 | 931 560,52 |  |  | 931 561 | 6 142 457 |  |  |  | 6 142 457 |  |
| 52 | ул. Шевчука д. 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Шевчука д. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 105 149,44 | 912 655,92 |  |  | 912 656 | 6 017 805 |  |  |  | 6 017 805 |  |
| 54 | ул. Шевчука д. 9 | 3 808 526,08 | 680 856,44 |  |  | 680 856 | 4 489 383 |  |  |  | 4 489 383 |  |
| 55 | ул. Володарского д. 177 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Володарского д. 177а |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. Володарского д. 179 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 660 695,68 | 1 548 286,74 | 500 000,00 |  | 2 048 287 | 10 708 982 |  |  |  |  | 10 708 982 |
| 58 | ул. Володарского д. 179 а | 3 553 105,92 | 635 194,56 |  |  | 635 195 | 4 188 300 |  |  |  |  | 4 188 300 |
| 59 | ул. Володарского д. 211 | 2 651 000,96 | 473 923,78 |  |  | 473 924 | 3 124 925 |  |  |  |  | 3 124 925 |
| 60 | ул. К. Заслонова д.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. К. Заслонова д.1а | 9 824 728,32 |  | 500 000,00 |  | 500 000 | 10 324 728 |  |  |  |  | 10 324 728 |
| 62 | ул. К. Заслонова д.6 | 2 761 628,80 | 493 700,90 |  |  | 493 701 | 3 255 330 |  |  |  |  | 3 255 330 |
| 63 | ул. Тарасова д. 54 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Тарасова д. 54/1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 986 071,68 | 1 606 454,74 | 500 000,00 |  | 2 106 455 | 11 092 526 |  |  |  |  | 11 092 526 |
| 65 | ул. Тарасова д. 54/2 | 2 970 682,88 | 531 073,84 |  |  | 531 074 | 3 501 757 |  |  |  |  | 3 501 757 |
| 66 | ул. Тарасова д. 54/3 | 3 253 760,00 | 581 680,00 | 500 000,00 |  | 1 081 680 | 4 335 440 |  |  |  |  | 4 335 440 |
| 67 | ул. Рудинская д. 19 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 68 | проспект Гвардейский д. 13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Рудинская д. 17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 683 621,12 | 3 518 873,16 | 1 000 000,00 |  | 4 518 873 | 24 202 494 |  |  |  | 24 202 494 |  |
| 70 | ул. Рудинская д. 34 | 1 368 206,08 | 244 596,44 |  |  | 244 596 | 1 612 803 |  |  |  |  | 1 612 803 |
| 71 | ул. Рудинская д. 9 | 2 227 198,72 | 398 159,96 | 500 000,00 |  | 898 160 | 3 125 359 |  |  |  |  | 3 125 359 |
| 72 | ул. Рудинская д. 5 | 3 133 370,88 | 560 157,84 |  |  | 560 158 | 3 693 529 |  |  |  |  | 3 693 529 |
| 73 | ул. Рудинская д. 3 | 3 115 475,20 | 556 958,60 |  |  | 556 959 | 3 672 434 |  |  |  |  | 3 672 434 |
| 74 | ул. Рудинская д. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 75 | пер. Л. Толстого д. 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 76 | пер. Л. Толстого д. 1в |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 555 512,96 | 1 171 939,78 |  |  | 1 171 940 | 7 727 453 |  |  |  | 7 727 453 |  |
| 77 | ул. Рабочая 50 | 920 000,64 | 164 470,02 |  |  | 164 470 | 1 084 471 |  | 1 084 471 |  |  |  |
| 78 | ул. К.Заслонова 9а | 3 514 060,80 | 628 214,40 |  |  | 628 214 | 4 142 275 |  |  |  | 4 142 275 |  |
| 79 | просп. Ленинский 54 | 1 055 845,12 | 188 755,16 | 500 000,00 |  | 688 755 | 1 744 600 |  |  |  | 1 744 600 |  |
| 80 | просп. Ленинский 56 | 832 149,12 | 148 764,66 |  |  | 148 765 | 980 914 |  |  | 980 914 |  |  |
| 81 | ул. Локомотивная 15 | 1 789 568,00 | 319 924,00 | 500 000,00 |  | 819 924 | 2 609 492 |  |  |  | 2 609 492 |  |
| 82 | ул. Строителей 10 | 4 499 136,64 | 804 318,02 |  |  | 804 318 | 5 303 455 |  |  |  | 5 303 455 |  |
| 83 | пер. Осташковский 17 | 1 069 673,60 | 191 227,30 | 500 000,00 |  | 691 227 | 1 760 901 |  |  |  | 1 760 901 |  |
| 84 | ул. Строителей 7 | 4 614 645,12 | 824 967,66 |  |  | 824 968 | 5 439 613 |  |  |  | 5 439 613 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 297 235 856,64 |  |  |  | 65 405 909 | 362 641 766 | 32 740 961 | 54 964 003 | 59 398 753 | 86 380 548 | 129 157 503 |

**Расчет стоимости благоустройства придомовых территорий по федеральной программе "Формирование современной городской среды" на 2018-2022г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц, переулков, проспектов | Общая протяженность улицы м | протяженность тротуара | ширина тротуара | Площадь тротуара, м2 | Ст-сть 1 кв.м.тротуара с односторонним бордюром, руб. | Сметная ст-сть, руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ул. Володарского  | 3300 | 2290 | 2,5 | 5725 | 1409 | 8 066 525 |   | 8 066 525 |   |   |   |
| 2 | ул. К. Заслонова | 1400 | 670 | 2,5 | 1675 | 1409 | 2 360 075 | 2 360 075 |   |   |   |   |
| 3 | проспект Гвардейский.  | 720 | 574 | 2,5 | 1435 | 1409 | 2 021 915 | 2 021 915 |   |   |   |   |
| 5 | ул. Загородная ( от въезда до круга) | 4254 | 8508 | 2,5 | 21270 | 1409 | 29 969 430 | 29 969 430 |   |   |   |   |
| 6 | проспект Ленинский | 2092 | 4184 | 2,5 | 10460 | 1409 | 14 738 140 | 14 738 140 |   |   |   |   |
| 7 | проспект Калинина | 600 | 600 | 4 | 2400 | 1409 | 3 381 600 |   | 3 381 600 |   |   |   |
| 8 | пер. Адрианова  | 1352 | 388 | 2,5 | 970 | 1409 | 1 366 730 |   |  | 1 366 730 |   |   |
| 9 | ул. Рабочая  | 1022 | 1878 | 2,5 | 4695 | 1409 | 6 615 255 | 6 615 255 |   |   |   |   |
| 10 | ул. Рудинская | 815 | 1514 | 2,5 | 3785 | 1409 | 5 333 065 | 5 333 065 |   |   |   |   |
| 11 | пер. Советский  | 864 | 943 | 2,5 | 2357,5 | 1409 | 3 321 718 |   | 3 321 718 |   |   |   |
| 12 | ул. Тимофеевская  | 2557 | 1800 | 2,5 | 4500 | 1409 | 6 340 500 |   |  | 6 340 500 |   |   |
|  | **Итого** |  |  |  |  |   | **83 514 953** | **61 037 880** | **14 769 843** | **7 707 230** | **0** | **0** |

